# Produkční uživatelský test KIS

Navržené opravy a změny po prvním kritickém průchodu

| Testovaný systém | https://kis.kovopraha.cz |
| --- | --- |
| Datum a rozsah | 8. 9. 2026 · živá produkce · desktop 1280 px a mobil 390 × 844 px |
| Zdroj scénářů | Jednoduchý manuál produkčního testování KIS, verze 2026-09-08, 20 cest |
| Výsledek | NEPŘIJATO PRO PLNÝ UAT · 0 PASS · 2 FAIL · 18 BLOCKED |

# Závěr testera

KIS v tomto stavu nelze přijmout jako dokončený produkční UAT. Veřejná část je dostupná a základní bezpečnostní ochrany fungují, ale žádný z 20 scénářů nebylo možné uzavřít jako PASS. Osmnáct cest blokuje nesplněná vstupní brána nebo chybějící testovací přístupy a dvě veřejně ověřitelné cesty selhaly na konkrétních problémech použitelnosti a obsahu.

Největší okamžitý funkční problém je rozbitý obrázek jediného zveřejněného produktu. KIS načítá externí obrázek ze Shoptetu, zatímco vlastní Content Security Policy povoluje obrázky jen z KIS. Prohlížeč proto obrázek zablokuje na seznamu i detailu produktu.

Největší procesní problém je testovací nepřipravenost. Poslední doložený deploy je běh 32775632074 nad commitem 11f7b1fe883b16b3ccd2d35fe0f4f674fb405647, ale origin/main je cb64d0ee9c5699835e26a8d1a1c879234507c720. Bez výslovného schválení testované verze manuál zakazuje zapisovací scénáře. Přihlašovací údaje testovacích osob ani přístup k testovacímu e-mailu a bance nebyly součástí předání.

# Souhrn ověřené funkčnosti

| Oblast | Stav | Ověřený důkaz | Dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejné stránky | ČÁSTEČNĚ | 13 veřejných vstupů otevřeno v produkčním prohlížeči | Základní navigace a čtení fungují |
| E-shop | FAIL | Vyhledání produktu funguje, jeho obrázek má naturalWidth 0 | Produkt působí nedůvěryhodně; mobilní karta má velkou prázdnou plochu |
| Testovací obsah | FAIL | Chybí TEST kroužek, lahev, velodrom, trénink a akce požadované manuálem | Navazující cesty nelze spustit |
| Anonymní ochrana | PASS | 69 interních tras odmítlo anonymní přístup nebo skončilo na přihlášení | Nevznikl důkaz veřejného úniku interní agendy |
| Rodinné a dětské části | BLOCKED | Přihlašovací formuláře dostupné, přístupy nepředány | Nelze ověřit izolaci rodin, dítě ani oprávnění |
| Platby a e-maily | BLOCKED | Bez objednávky, banky a inboxu nelze porovnat stav | Nelze ověřit účetní ani notifikační návaznost |
| Mobilní zobrazení | FAIL | Bez horizontálního přetékání, ale veřejná navigace zabírá cca 175 px a ovládací prvky mají 31 až 40 px | Zbytečné rolování a slabší ovladatelnost prstem |

# Navržené opravy a změny

## O01  P0  Uzavřít bránu testované verze

Problém: Produkce a origin/main nejsou na stejném commitu a nebylo doloženo, který commit je schválený pro UAT.

Navržená změna: Zvolit jednoznačný UAT commit, nasadit jej standardním workflow nebo písemně schválit aktuálně nasazený commit. V administraci zobrazit krátký release SHA a čas deploye, aby tester nemusel používat GitHub.

Akceptace opravy: Na jedné obrazovce je vidět stejný SHA jako ve schváleném UAT záznamu; teprve poté se odblokují zápisy.

## O02  P0  Připravit testovací identity a provozní přístupy

Problém: Nebyla předána hesla pro Karla, Petru, Emu, Adama ani Tester Správce a tester nemá přístup do inboxu @velocota.com ani k bankovnímu ověření.

Navržená změna: Předat účty bezpečným kanálem, potvrdit jejich aktivní stav a osm pozic pracovníka. Určit osobu s přístupem do testovacího inboxu a banky. Do protokolu nepřenášet hesla, tokeny ani celé bankovní údaje.

Akceptace opravy: Pět identit se přihlásí, pracovník přepne všech osm pozic, testovací zprávy lze zkontrolovat a každou platbu lze spárovat s bankou.

## O03  P0  Připravit časově omezená TEST data

Problém: Na veřejných stránkách nejsou položky požadované scénáři. Kroužky, události, velodrom a tréninky jsou prázdné; TEST Klubová lahev v katalogu není.

Navržená změna: Připravit podporovaným produkčním postupem všechny položky s prefixem TEST a časovým oknem. Každá položka musí mít vlastníka, plán úklidu a vazbu na konkrétní scénář. Nepoužívat localhost seed/reset ani ostrý import.

Akceptace opravy: Veřejnost najde všechny položky z manuálu, skutečný návštěvník je bezpečně rozezná a po scénáři 20 nezůstane otevřená testovací nabídka.

## O04  P1  Opravit obrázky zveřejněných produktů

Problém: Jediný aktivní produkt odkazuje na cdn.myshoptet.com, ale živá CSP povoluje img-src jen self, data a blob. Obrázek je rozbitý v katalogu i detailu.

Navržená změna: Preferovaně stáhnout a validovat produktový obrázek při importu do lokálního úložiště a publikovat pouze lokální URL. Současně zobrazit při chybě skutečnou náhradní grafiku místo prázdného bloku. Pouhé rozšíření CSP o celý externí CDN host je slabší varianta.

Akceptace opravy: Každý publikovaný obrázek má naturalWidth větší než 0, detail i karta mají čitelný fallback a automatická kontrola před zveřejněním odmítne nedostupnou URL.

## O05  P1  Sjednotit responzivní hlavní navigaci

Problém: Úvodní stránka používá hamburger i na šířce 1280 px; po otevření vloží přibližně 400 px vysoký blok. Ostatní veřejné stránky na mobilu hamburger nemají a zobrazují trvale rozbalené menu vysoké přibližně 175 px.

Navržená změna: Použít jednu sdílenou navigaci a jeden breakpoint. Na desktopu zobrazit vodorovné menu, na mobilu kompaktní zavřené menu. Otevřený panel má být krátký, jasně seskupený a nesmí odsouvat hlavní úkol o celou obrazovku.

Akceptace opravy: Stejná navigace se chová stejně na všech veřejných stránkách při 390, 768 a 1280 px; aktivní položka je viditelná a klávesnicí dosažitelná.

## O06  P1  Zpřístupnit cestu k individuálním lekcím

Problém: Veřejný kalendář booking/kalendar.php je funkční, ale z hlavní stránky ani z veřejného menu na něj nevede odkaz. Stránka je navíc v navigaci označena jako Velodrom, i když obsahuje více sportovišť a individuální lekce.

Navržená změna: Přidat na hlavní stránku a do veřejného menu položku Individuální lekce. Oddělit ji od veřejných hodin velodromu a správně nastavit aktivní položku navigace a popis účelu.

Akceptace opravy: Nový návštěvník najde lekci bez znalosti URL nejvýše na dvě volby a vždy rozumí rozdílu mezi lekcí a pronájmem velodromu.

## O07  P1  Opravit prázdný výsledek hledání

Problém: Hledání neexistující TEST Klubové lahve zobrazí text Zatím není aktivní žádná nabídka, přestože aktivní produkt existuje. Systém zaměňuje prázdný filtr s prázdným katalogem.

Navržená změna: Rozlišit stavy Žádný produkt neodpovídá hledání a Není aktivní žádná nabídka. Zobrazit hledaný výraz, tlačítko Zrušit filtry a počet výsledků.

Akceptace opravy: Při nulovém výsledku je jasné, že katalog existuje; jedním tlačítkem se uživatel vrátí na celou nabídku.

## O08  P1  Vyčistit nebo převzít veřejný termín technického účtu

Problém: Veřejný kalendář zobrazuje termín Zvedáme těžký váhy za 100 Kč pod účtem KIS testovací administrátor. Termín nemá povinný prefix TEST a působí jako opuštěný testovací záznam.

Navržená změna: Rozhodnout, zda jde o test nebo reálnou nabídku. Test skrýt a účetně uzavřít; reálnou nabídku převést na skutečného vlastníka a upravit název i popis. Zablokovat publikaci z technického účtu bez výslovného provozního vlastníka.

Akceptace opravy: Ve veřejném kalendáři nejsou anonymní technické/testovací položky bez prefixu a každá placená položka má odpovědnou osobu.

## O09  P2  Zvětšit dotykové cíle a formulářová pole

Problém: Na mobilu má řada tlačítek, polí a filtrů výšku 31 až 40 px. To je pod praktickým cílem 44 px pro pohodlné ovládání prstem, zvlášť pro dítě.

Navržená změna: Nastavit minimální výšku 44 px pro hlavní tlačítka, vstupy, výběry a ikonové ovladače. U registrace na úzkém telefonu skládat Jméno a Příjmení pod sebe.

Akceptace opravy: Na 390 px nemá žádný hlavní formulářový ovladač výšku pod 44 px a všechny prvky lze pohodlně použít bez přiblížení.

## O10  P2  Opravit nadpisovou hierarchii kroužků

Problém: Stránka Kroužky používá dva nadpisy H1: Placené kroužky a Bezplatné kroužky. Stránce chybí jediný společný H1.

Navržená změna: Použít jeden H1 Kroužky a klubové akce a tři sekční H2 pro placené kroužky, bezplatné kroužky a placené události.

Akceptace opravy: Každá veřejná stránka má právě jeden H1 a návaznou hierarchii H2/H3.

## O11  P2  Změnit slepé prázdné stavy na další krok

Problém: Kroužky, velodrom, tréninky a klubový kalendář sdělují pouze, že nic není. Uživatel neví, zda změnit měsíc, přihlásit se, vrátit se později nebo kontaktovat klub.

Navržená změna: Ke každému prázdnému stavu přidat konkrétní další krok: další dostupné období, návrat na přehled, jinou službu nebo kontakt. Nevytvářet nepravdivý příslib dostupnosti.

Akceptace opravy: Prázdná stránka vždy nabídne alespoň jednu smysluplnou cestu a vysvětlí časový rozsah, který právě zobrazuje.

## O12  P2  Přidat před-UAT kontrolu a automatický důkaz

Problém: Manuál předpokládá připravené účty, nabídky, Stripe sandbox, e-mail a banku, ale tester až během průchodu zjišťuje, že chybí.

Navržená změna: Vytvořit read-only kontrolní stránku pro Tester Správce: release SHA, stav pěti identit, počet osmi pozic, existence TEST položek, Stripe test/live příznaky bez tajemství, bankovní konfigurace, fronta e-mailů a plán úklidu. Kontrola nesmí sama nic vytvářet ani odesílat.

Akceptace opravy: Před scénářem 01 je vidět jedna zelená kontrola s časem ověření; jakákoli chybějící podmínka konkrétně blokuje odpovídající scénář.

# Stav dvaceti scénářů

Status vyjadřuje výsledek celého navazujícího příběhu, nikoli pouze dostupnost vstupní stránky. BLOCKED není PASS ani chyba aplikace; znamená, že nebylo bezpečné nebo možné provést požadovaný zápis.

| Scénář | Stav | Co bylo ověřeno | Co musí následovat |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Nová rodina | BLOCKED | Registrace, rodičovské přihlášení a obnova hesla jsou veřejně dostupné. | Schválit verzi, předat inbox a účet; provést registraci, ověření, odhlášení a jednorázový reset. |
| 02 Ema do klubu | BLOCKED | Dětské přihlášení existuje; chráněné rodinné stránky bez relace přesměrují na login. | Předat rodinné, dětské a registrářské přístupy; provést vazbu a test izolace rodin. |
| 03 Kroužek a trénink | BLOCKED | Veřejná stránka kroužků funguje, ale neobsahuje TEST nabídku. | Připravit kroužek, objednávku, bankovní platbu, soupisku a trénink. |
| 04 Stripe sandbox | BLOCKED | Historický workflow 31848143985 potvrdil testovací pár a absenci live páru; dnešní stav na objednávce nebyl ověřen. | Ověřit aktuální test režim, vytvořit čekající objednávku a zkontrolovat webhookovou idempotenci. |
| 05 Bezplatná akce | BLOCKED | Veřejné kroužky a události jsou prázdné. | Připravit kapacitu 1, dvě rodiny a ověřit čekací listinu i uvolnění místa. |
| 06 Placená akce | BLOCKED | Žádná placená TEST událost není veřejně otevřena. | Připravit produkt a dokončit platbu, účast a notifikace. |
| 07 Klubové zboží | FAIL | Katalog a hledání fungují; jediný produkt má rozbitý obrázek a TEST lahev chybí. | Opravit obrázky, připravit lahev, objednávku, sklad, stavy, storno a vratku. |
| 08 Veřejný velodrom | BLOCKED | Stránka hlásí, že není vypsána žádná veřejná hodina. | Připravit bezplatný a placený termín a provést kapacitu, QR platbu a storno. |
| 09 Individuální lekce | BLOCKED | Přímá stránka kalendáře funguje a ukazuje termíny; z hlavní navigace ji nelze najít. | Přidat veřejný vstup, připravit TEST lekci a provést trenérské potvrzení i čekací listinu. |
| 10 Tréninkový den | BLOCKED | Veřejný rozvrh pro 09/2026 je prázdný. | Připravit plán a ověřit docházku, měření, fotografii, opravu a všechny role. |
| 11 Závod | BLOCKED | Správa závodů je anonymně chráněná. | Přihlásit vedoucího, rodiče a dítě; založit a opravit TEST výsledek a přílohu. |
| 12 Zátěžový test | BLOCKED | Citlivé formuláře a přehledy jsou anonymně chráněné. | Připravit bezpečné soubory a ověřit veřejnou versus interní část přes tři role. |
| 13 Členský příspěvek | BLOCKED | Finanční a rodinné části nejsou anonymně dostupné. | Předat banku a inbox; provést předpis, připomínku a skutečných 10 Kč. |
| 14 Týdenní souhrn | BLOCKED | Fronta i rodinné souhrny jsou anonymně chráněné. | Připravit týdenní data, odběr a jedno skutečné doručení; ověřit vypnutí. |
| 15 Člen a soupiska | BLOCKED | Všechny registrářské trasy jsou anonymně chráněné. | Přihlásit role, provést náhled importu, přesun a audit bez duplicitní identity. |
| 16 Výkazy a kredity | BLOCKED | Výkazy, sazby a kredity jsou anonymně chráněné. | Navázat na scénář 10 a ověřit oddělení trenéra, vedoucího a financí. |
| 17 Provoz klubu | BLOCKED | Adresáře příloh neumožňují výpis; konkrétní soubor nebyl k dispozici pro přímý test. | Připravit syntetický doklad a ověřit jízdu, servis, vyúčtování i autorizovaný download. |
| 18 Osm pozic | BLOCKED | 69 interních tras odmítá anonymní přístup nebo vyžaduje přihlášení. | Předat Tester Správce a projít osm aktivních kontextů, cizí role, audit a deaktivaci. |
| 19 Veřejnost a dítě | FAIL | Veřejné vstupy jsou čitelné a bez horizontálního přetečení, ale požadované TEST položky nelze najít; dětská část nemá přístup. | Opravit navigaci a obsah; poté provést skutečné pozorování osmiletého dítěte bez nápovědy. |
| 20 Úklid | BLOCKED | Nevznikla nová testovací data; veřejný technický termín vyžaduje rozhodnutí vlastníka. | Po plném UAT doložit uzavření nabídek, účtů, fronty, plateb a vratek bez mazání auditu. |

# Pozitivní kontroly

HTTP adresa přesměruje jedním krokem na HTTPS; odpověď obsahuje HSTS, nosniff, SAMEORIGIN a omezení oprávnění pro kameru, mikrofon a polohu.

Session cookie je Secure, HttpOnly a SameSite=Lax. Veřejné HTML odpovědi používají no-store/no-cache.

Veřejný ICS endpoint vrací text/calendar a syntakticky platný prázdný VCALENDAR.

Vyhledání existujícího produktu podle slova bunda funguje a neplatný produktový odkaz vrátí srozumitelnou 404 stránku.

Na šířce 390 px nebylo u kontrolovaných veřejných stránek zjištěno horizontální přetékání.

Viditelné formulářové prvky mají přiřazené textové popisky a klávesová navigace hlavní stránky postupuje v logickém pořadí.

Dříve rizikové veřejné vstupy pub.php, přehled skupin a podskupin už neposkytují anonymně interní obsah; přesměrují na veřejný rozvrh nebo přihlášení.

# Podmínky opakovaného testu

| Pořadí | Podmínka | Důkaz před pokračováním |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schválit a označit testovaný release | SHA v produkci odpovídá UAT schválení |
| 2 | Nasadit opravy O04 až O08 | Obrázky, navigace, hledání a veřejný obsah projdou rychlým smoke testem |
| 3 | Bezpečně předat pět identit | Přihlášení všech rolí bez sdílení hesel v protokolu |
| 4 | Připravit TEST nabídky a úklid | Každý scénář má viditelnou položku, vlastníka a konec platnosti |
| 5 | Potvrdit e-mail, banku a Stripe | Inbox, bankovní porovnání a aktuální testovací Stripe stav jsou dostupné |
| 6 | Projít scénáře 01 až 20 v pořadí | U každého stavu je důkaz před a po akci, příjemce zprávy a kontrola duplicity |
| 7 | Provést bezpečný úklid | Nula otevřených TEST nabídek a aktivních testovacích účtů; audit a finance zůstávají |

# Rozsah a omezení tohoto průchodu

Test proběhl proti živému webu, nikoli proti lokální kopii. Byly provedeny pouze read-only a bezpečné navigační akce. Nebyl vytvořen účet, odeslán e-mail, nahrán soubor, vytvořena objednávka, provedena platba, změněno oprávnění ani spuštěn deploy. Bez přístupů nebylo možné ověřit izolaci dvou rodin, dětský účet, přepínání osmi pozic, bankovní párování, Stripe webhook, e-mailovou frontu, přílohy ani úklid.

Role osmiletého dítěte byla posouzena pouze heuristicky. Skutečná srozumitelnost pro dítě musí být ověřena pozorováním reálného osmiletého testera bez nápovědy rodiče, jak požaduje scénář 19.